**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ฉบับที่ 4**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

.................................................

ส่วนที่ 1

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยหลังจากจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้นตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒6 และให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ หลังจากได้จัดทำและประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว

**๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมแผนงาน/โครงการที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังจากการประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประกาศใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว

2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจน สะดวกมากขึ้น

**๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานฉบับจากเงินสะสม ฉบับที่ 4/2563 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2 จากงบประมาณเงินสะสม และประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีฉบับเพิ่มเติม ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

**๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๓. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/ งาน / โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ

**ส่วนที่ 2**

# **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

# **แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ฉบับที่ 4**

แบบ ผด.01

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและ**  **การท่องเที่ยว** |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | - | - | - | - |  |
| 1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๒. การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม** |
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |  |
| 2.2 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - |  |
| 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

แบบ ผด.01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** |
| 3.1 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - |  |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | - | - | - | - |  |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - |  |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| 3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **16** | **100** | **3,178,700.-** | **100** | กองช่าง |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 5.3 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **16** | **100** | **3,178,700.-** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๖. การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 6.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |
| **รวมทั้งหมด** | **16** | **100** | **3,178,700.-** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ฉบับที่ 4**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ บ้านสบห้วย หมู่ 1 | ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.50 ม.ระยะทาง 46.00 ม.หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 161.00 ตร.ม.รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 9.20 ลบ.ม. | 80,700 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซ.2 บ้านสบห้วย หมู่ 1 | ปริมาณงาน 1)งานวางท่อ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม.จำนวน 28 ท่อน  2.งานบ่อพัก คสล.ขนาด1.10x1.10 ม.จำนวน 3 บ่อ หรือมีระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 30.00 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 120,400 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยข้างบ้านนางนวล ปงรังษี บ้านสันต้อม หมู่ 2 | ปริมาณงาน 1) ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 48 ท่อน ระยะทาง 51.50 ม.  2) ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 4 ท่อน/บ่อพักขนาด 1.10x1.00 ม.จำนวน 5 บ่อ ระยะทาง 4.50 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 252,600 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 | ปริมาณงาน 1) งานรื้อผิวถนน คสล.เดิมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม.  2) งานถนน คสล.กว้าง 3.00 ระยะทาง 88.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม.  3) งานถนน คสล.กว้าง 2.00 ระยะทาง 24.45 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.90 ตร.ม.  4) งานถนน คสล.กว้าง 1.00 ระยะทาง 10.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม.  5) งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.20x1.50 ม.ลึกเฉลี่ย 1.10 ม.จำนวน 1 บ่อ  6) ดินถมบริเวณโครงการ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 252,200 | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 | ปริมาณงาน 1) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พื้นที่คอนกรีตเดิมรวมไม่น้อยกว่า 214 ตร.ม.  2) งานถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 100.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.  3) งานดินถมบริเวณโครงการ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 244,500 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน เข้าสุสานบ้านป่าอ้อย หมู่ 5 | ปริมาณงาน 1) ถนนกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 125.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ลบ.ม.  2) งานเท คสล.เชื่อมบริเวณปากทาง หนา 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า80.00 ม.  3) งานดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 25.40 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 237,800 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก และถมดินขยายไหล่ทาง ซ.7 วัดทุ่งโห้ง บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6 | ปริมาณงาน 1) งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 ม.จำนวน 116 ท่อน  2) งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00 ม.จำนวน 13 บ่อ ระยะทางรวม 124.50 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 376,500 | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านป่าแดง หมู่ 7 | ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 40.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม. | 85,100 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าแดง หมู่ 7 | ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 90.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 | ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 140.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 รวมดินถมบริเวณโครงการ 34.40 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 237,800 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายไหลาทาง คสล.ถนนบ้านท่ามะโอ หมู่ 8 | ปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 74.50 ตร.ม.หนา 0.15 ม. | 54,700 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต. บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 | ปริมาณงาน 1)ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. 26 ท่อน/บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 1 บ่อ/ผนังกันน้ำเซาะ คสล.กว้าง 0.70 ม.ยาว 2.00 ม.สูง 1.70 ม. 2)ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 1x1 ม.1 ท่อน/งานดินถม 2x25 ม.ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม. 3)ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม.12 ท่อน/บ่อพัก 1.20x1.20 ม.จำนวน 1 บ่อ/ผนังกันน้ำ กxยxส 1x1.50x1.50 ม. 4)ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม.1 ท่อน/บ่อพัก 1.10x2.50 ม.จำนวน 1 บ่อ/งานดินถม 1.50x83 ม.ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. 5)ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม.2 ท่อน/งานดินถม ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. | 241,300 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64**  แบบ ผด.02 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผัดเฮือด หมู่ 10 | ปริมาณงาน 1) ถนนกว้าง 3.80 ม.ระยะทาง 105.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.90  2) งานเท คสล.บริเวณทางแยก หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คอยกรีตไม่น้อยกว่า 1.10 ตร.ม.  3) งานรื้อถนนเดิม ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.  5) ดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 229,900 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 บ้าน สันป่าสัก หมู่ 11 | ปริมาณงาน 1) งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 ม.จำนวน 89 ท่อน  2) งานบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x1.24 ม.จำนวน 11 บ่อ หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 303,600 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบท ที่ 1003 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 | ปริมาณงาน ) ถนนกว้าง 6.00 ม.ระยะทาง 75.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450.00 รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 235,100 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕64** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซ.1 และ ซ.2 บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 | ปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำเหล็ก ขนาด 0.40x0.59 ม.จำนวน 44 แผ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 134,900 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4**

แบบ ผด.02/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

**1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภท/ชื่อครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |